Projet 7
Présentation de
l’outil de gestion
et du Kanban

---
Sommaire
Kanban
Organisation

---
  1. Présentation
Avantages
Simple d’utilisation
Ergonomique
Organisation efficace
Fonctionnalités limitées
Notifications
Système Kanban

---
  2. Présentation Kanban
Kanban
Backlog : liste des User Stories quasiment prêtes.
À Faire : liste des User Stories sur lesquelles il faut travailler.
En Cours : liste des User Stories sur lesquelles les développeurs sont en train de travailler.
En Test : liste des User Stories testées sur le contrôle qualité et la correction d’erreurs.
Fini : liste des User Stories testées et validées.
Lien Trello : https://trello.com/b/nOcIpg0V/kanban-menu-maker

---
   2. Présentation Kanban
Étiquettes servant à assigner les cartes, la priorité, ainsi que le sprint où elle doit être intégrée
Nom de la carte désignant la tâche à accomplir
Notifications
Date à laquelle la tâche doit être terminée
Plugins pouvant être ajoutés au tableau
Description (User Stories) de la tâche et des améliorations possibles
Image de l’élément Figma a intégré
Check-list des micro tâches à effectuer
Historique des activités de la carte
Zone de commentaires

---
   2. Présentation Kanban
Les Étiquettes
Sprints
Chaque sprint dure
1 semaine.
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Priorités
Peuvent être modifiées.
Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Type de tâche
Possibilité d’en rajouter si besoin.
BackEnd
FrontEnd

---
   3. Organisation
Le projet Menu Maker by Qwenta a été divisé en 4 sprints pour une durée de 4 semaines de travail.
Sprint 1 – du ?? au ??
Configuration de la base de données
Intégration de l’authentification
Création de la page landing (non connectée)
Création de la page login
Sprint 3 – du ?? au ??
Création de l’espace des menus précédents
Mise en place des informations légales
Mise en place des tarifs de Qwenta
Exportation vers Deliveroo
Partage vers Instagram
Sprint 2 – du ?? au ??
Création des catégories de plats
Création du menu de création de plats
Mise en place des choix de style de menu
Exportation du menu en PDF
Commande de l’impression de menu
Sprint 4 – du ?? au ??
Mise en place de la déconnexion
Mise en place des informations utilisateurs
Création du dashboard
Création du branding restaurateur

---
Projet 7
Merci